深圳大学西南学生公寓(二期)工程

白蚁防治工程招标文件

深圳大学基建部

二○一三年十一月

目    录

一、项目概况…………………….………………………3

二、招标内容…………………….………………………3

三、投标说明…………………….………………………3

四、投标书格式………………….………………………4

五、合同范本………………….…………………………4

附件一： 投标书 ………………………….………………6

附件二：施工人员配备情况表………. ……………………7

##### 一、项目概况

项目名称：深圳大学西南学生公寓(二期)

投资来源：自筹投资

本项目地块位于深圳大学老校区内西南面,占地面积18754㎡，建筑面积62500㎡，建筑高度78.25米，地上20层地下1层，3栋学生公寓加1栋生活服务楼，框剪结构。房间数及现状平面图详见建筑设计图纸。

##### 二、招标内容

根据国家建设部令[2004]130号《城市房屋白蚁防治管理规定》、广东省建设厅《新建房屋白蚁预防技术规程》（DBJ/T15-26-2000）及深圳市相关规定，依据设计图纸，本次招标包括深圳大学西南学生公寓(二期)工程施工红线范围内的用地和建筑物进行白蚁防治。配合并参加相关各种汇报会及验收等后续服务工作。

| 招标内容 | 建筑面积（含地下室）（M2） | 投标单价 （元/M2） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳大学西南学生公寓(二期)工程白蚁防治 | 62500 |  |  |

备注： 1、中标单位根据国家、省、市现行规范及要求提交详细白蚁防治方案，经监理审核后来实施防治方案。 2、投标报价时应充分考虑政府主管部门对本项目验收的要求，若政府主管部门对白蚁防治有其他要求，中标单位必须无条件按照政府主管部门的要求进行实施，且费用已综合考虑到投标单价中。 3、中标价即合同价，投标单价即为合同单价。结算工程量不做调整，结算价包干。

##### 三、投标说明

1、投标单位资质及项目负责人要求

企业资质要求：在深圳市注册，应具有深圳市有害生物防治协会(或深圳市的区级有害生物防治协会)颁发的白蚁防治资质的单位（不允许联营体投标）；

项目负责人要求：持有白蚁防治上岗证

2、报价上限为  98000元人民币（大写：玖万捌仟万元整）。

3、工作周期：乙方应在甲方发出中标通知书之日起 5日历天内提交白蚁防治方案，经监理单位审核后即进场进行施工准备，并根据现场施工进度及时安排白蚁防治工作。

4、评标办法：竞价截止时间后，采用最低价法确定预选供应商；预选供应商须在接到通知后2个工作日内提交纸质的“投标文件”（一正二副共三份）给深圳大学招投标管理中心；在审核公司资质及投标文件合格后即可确定该供应商为中标供应商。若最低价供应商的资质或投标文件不符合要求，则选次低价供应商为预选供应商，以此类推。

5、废标条件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未提交投标书或投标书未按招标文件规定填写、签署和盖章的（投标书为法定代表人签字的须提供法定代表人资格证明书；投标书为授权委托人签字的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书）。

6、投标文件有效期：投标截止之日后60日历天。

7、定标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，中标人在收到中标通知后，应按招标文件有关规定在30日历天内与招标人签订合同。

8、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

9、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。安全责任自负，费用自理。

##### 四、投标文件格式

1、投标文件组成：

（1）投标书（格式见附件一）。
　  （2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）。
　 （3）资质文件：
　　　　 ⅰ 通过年审的有效营业执照（复印件，加盖企业公章）。
　　　　 ⅱ 企业资质证书（复印件，加盖企业公章）。
　 （4）施工人员配备情况：
　　　　  施工人员配备情况表（格式附件二）。

2、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份（正本与副本装在同一封套里），正本与副本应有相应的标记，当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件应进行密封。

##### 五、合同范本

发包方（以下简称甲方）：

承包方（以下简称乙方）：

按照《中华人民共和国经济合同法》和《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》的规定，并结合深圳市的相关管理规定，签订本合同。

第1条 工程概况

1.1 工程名称：深圳大学西南学生公寓(二期)

1.2 工程地点：深圳大学北校区

1.3 承包范围：包括基础、主体结构、及其他土建部分的房屋建筑白蚁防治工作（不包括精装修部分），本工程用地面积23923.7平方米（地块编号T204-00590），总建筑面积约 62500平方米具体防治内容按照《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》及深圳市相关规定执行。包括但不限于以下内容: （一） 基坑的预防处理（深埋大于3米以下的底板不用预防处理）；（二）基础室外散水的预防处理；（三）卫生间墙壁、地面预防处理；（四）穿越基础外墙的电缆管、沟预防处理；（五）变形缝（伸缩缝、沉降缝、防震缝）预防处理；（六）室内配电室地埋电缆沟预防处理；（七）木质门、窗框预防处理；（八）绿化带的预防处理；（九）室内地坪、各楼层墙体、管道井、管道出入口、外墙四周防蚁线等的药物处理。

1．4 工期：配合工程进度完成白蚁防治施工；全部白蚁防治施工至少应在土建工程竣工前十五天竣工。

1．5 工程保质期：白蚁防治工程竣工验收合格之日起保质期限15年。预防工程完工后5年内每年复查一次，5年后每年复查两次，每次复查填写有关记录，甲乙双方各执一份。

1.6 合同价款：人民币（大写）                   （￥      元）

1.7本合同价包工、包料、包机械、包工期、包安全文明施工、包药物浓度检测、包各种保险、包税金、包验收等一切与承包工程有关的费用。

第2条 甲方工作

2．1签订合同时，甲方向乙方提供一套平面图及建筑总平面图。

2．2指派      为甲方代表，负责合同履行。对白蚁防治工程质量、进度进行监督检查。

2．3委托 深圳市华鹏工程建设监理有限公司 进行白蚁防治工程监理。

2．4甲方或监理方按施工进度和乙方提供的白蚁防治方案，提前一天通知乙方进场施工，避免施工过程不能衔接而影响工程质量或进度。

2．5协调有关部门做好现场管理工作和施工协调工作。

第3条  乙方工作

3．1指定      为乙方施工代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3．2乙方中标后，根据甲方提供的一套平面图在五日历天内向甲方和监理单位提供白蚁防治方案。

3．3乙方严格执行国家建设部、广东省建设厅及深圳市有关白蚁防治工作技术操作规程、规定和有关管理制度；施工过程严格执行安全操作规程、环境保护规定。做好各项质量检查记录，参加竣工验收。

3．4乙方进场施工人员，要与工人签订劳动合同、工人要遵守甲方安全管理规定。

第4条 关于工程质量及验收的约定

4．1本工程以《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》2010、深圳市白蚁防治工程相关技术规程以及本工程白蚁防治方案作为质量评定验收标准。乙方应充分考虑政府主管部门对本项目验收的要求，若政府主管部门对白蚁防治有其他要求，乙方必须无条件按照政府主管部门的要求进行实施，且费用已综合考虑到合同单价中。

4．2乙方施工完成分部工程后，甲方和监理单位分别派代表签证验收，作为竣工验收依据。

4．3全部白蚁防治工程施工完毕后，乙方按照《广东省新建房屋白蚁预防技术规程》2010的相关要求提供完整工程竣工资料两套，工程竣工验收乙方应保证合格。

第5条  关于工程价款结算的约定

5．1  本合同生效后，甲方根据工程规模大小，可按下列方式支付工程款：

（1）签订合同时，凭乙方开具的收款收据，七天内甲方一次性付清合同价款给乙方。

（2）甲方分两次付清合同价款：本工程三栋高层主体结构封顶后，凭乙方开具的收款发票、甲方支付合同价款的50%即（      元）给乙方（其中的20%作为本工程15年的质量保证金上缴深圳市级（或区级）有害生物防治协会），整个工程在市质监站的监督下完成竣工验收手续后，凭乙方开具的收款发票、甲方支付尾款（       元）给乙方。

本合同按第（2）种方式付款。

第6条  工程停建或缓建

6．1因不可抗力导致工程停、缓建，使合同不能继续履行，双方应签订工程停、缓建协议并报合同原审查部门备查。

6．2工程停、缓建后，乙方应妥善做好已购材料、设备的保护工作，经监理单位核实签署后，按甲方要求将自有设备、人员撤出施工现场。甲方应按合同约定支付已完工程价款的相关费用。

第7条  争议或纠纷处理

7．1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7．2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可选择下列一种方式解决：

①向深圳仲裁委员会申请仲裁；

②向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

双方约定按第②种方式解决。

第8条  其它约定

8．1 本工程使用的药品是             ，在合同签定后30日内，乙方需对药品送检合格后方可使用。

8．2 本工程自工程竣工之日起，乙方确保本工程（属合同预防范围）在保质期内不受蚁害，如出现蚁害，乙方须在接到甲方通知24小时内到场进行无偿灭治。若不能按时处理或处理后不能达到清除蚁害，则甲方向深圳市级（区级）有害生物防治协会发函，由深圳市级（区级）有害生物防治协会委托其他有资质的单位来进行质保工作，相关费用从质量保证金中扣除。

8．3 本合同签订后，甲乙双方都必须严格履行。在执行中如需协调或补充，须经双方协商一致后，作出书面补充。

8．4 本工程因土建施工延期，甲方须通知乙方，竣工时间相应顺延。

8．5 如乙方无正当理由而不能按本合同要求质量（或政府主管部门的要求）完成白蚁防治工程施工，经监理单位核实后，甲方有权单方面解除合同并不予支付未付工程款。乙方应无偿予以返工至达到合同要求质量止。若整改后仍不能达到要求，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。

8．7如乙方无正当理由而造成工期延误，则在除去甲方同意的工期顺延天数以外，乙方每拖延一天应赔偿给甲方500元工期延误罚金，并承担因此给甲方造成的一切经济损失。

第9条  合同份数

本合同共计捌份，甲方执陆份、乙方执贰份，具有同等法律效力；合同经双方签字盖章后生效。

甲方：深圳大学                      乙方：               公司

法定代表人：            法定代表人：

代理人：              代理人：

电话：                            电话：

年   月   日                         年   月   日

附件一

投标书

致招标人：

1、 根据已收到贵方的《深圳大学西南学生公寓(二期)白蚁防治工程招标文件》，经考察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方理解和接受招标文件的条件和要求,并接受贵方招标文件规定的方式确定中标人。

2、 经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、技术要求、图纸及所有补遗书，并经考察现场后，我方愿意以人民币（大写）：          （RMB:      ）按招标文件要求完成全部工作（投标单价及总价见下表）。

| 招标内容 | 建筑面积（含地下室）（M2） | 投标单价 （元/M2） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳大学西南学生公寓(二期)工程白蚁防治 | 62500 |  |  |
| 投标总价：（大写） |  |  |  |

备注： 1、中标单位根据国家、省、市现行规范及要求提交详细的白蚁防治方案，经监理审核后来实施防治方案。 2、投标报价时应充分考虑政府主管部门对本项目验收的要求，若政府主管部门对白蚁防治有其他要求，中标单位必须无条件按照政府主管部门的要求进行实施，且费用已综合考虑到投标单价中。 3、中标价即合同价，投标单价即为合同单价。结算工程量不做调整，结算价包干。

3、我方承认投标书所有文件（含附件）是我方投标书的组成部分。

4、我方保证在甲方发出中标通知书之日起 5日历天内提交白蚁防治方案，报监理单位、甲方审核批准后，再按照招标文件所附合同版本与甲方签署合同，并按照合同要求完成有关工作内容。若我方未在招标文件中规定的时间内按照招标文件合同版本与贵方签订合同，我方接受取消中标资格的处罚。

5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期间内我方将受此约束。

6、 在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

投标人：                                 投标人地址：

法定代表人或其                            邮编：

授权代理人签字：

日期：年  月  日                          电话：

附件二

### 施工人员配备情况表

项目名称：

投 标 人：

| 姓 名 | 年龄 | 职 务 | 学 历 | 职 称 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日