拒霜斋、紫薇斋、红豆斋楼宇电器拆迁搬运项目

一、项目概况

因深圳大学宿舍公寓改扩建，急需拆迁紫徽斋、柜霜斋、红豆斋三栋宿舍楼的电器一批。

二、项目要求

1、要求从各个宿舍的房间内，拆卸打包，搬运到学校指定仓库内，整齐屯放，并用油布围合起来。

2、宿舍房间分布在1至8层，无电梯，需派大量人工走楼梯搬运；屯放仓库在负一楼，货车无法进入负一楼，需转运。搬运起止距离约6公里，部分地方货车无法靠拢。

三、项目工期

签订合同后5天内完成，需按校方要求派驻足够的人力和运力。工期延误由中标单位承担一切延误责任。供应商竞价前须现场勘察拆迁实物、拆迁场地、拆迁要求方可参与投标。

四、拆迁清单

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调 | 台 | 624 | 拆迁搬运 |
| 2 | 开水器 | 台 | 51 | 拆迁搬运 |
| 3 | 吸尘器 | 台 | 7 | 拆迁搬运 |
| 4 | 椅子 | 张 | 3936 | 拆迁搬运 |
| 5 | 组合床（带柜、桌） | 套 | 26 | 拆迁搬运 |