深圳大学科技园一期工程

水土保持方案文件编制

招标文件

深圳市深圳大学资产经营有限公司

二○一七年五月

深圳大学科技园一期工程水土保持方案文件编制

招标公告

经深圳市深圳大学资产经营有限公司批准，就 深圳大学科技园一期工程 水土保持方案文件编制进行公开招标，工程概况及招投标工作日程安排如下：

1. 招标编号： SZU2017142FW

2. 工程名称：深圳大学科技园一期工程水土保持方案编制

3. 工程概况：新建深圳大学科技园一期项目，总投资估算为29881万元，项目选址于深圳大学后海校区东北角，规划用地15657m2，土石方量约11万立方米。本项目建设规模58800m2，其中地上建筑面积50000m2，地下室及人防建筑面积8800m2。主要包括科研孵化用房、学生创业园、科研用房及配套服务用房。

4. 建设地点：深圳大学后海校区

5. 招标方式：公开招标

6．评标方法：最低价法

7. 企业资质要求：具有编制开发建设项目水土保持方案设计乙级（含乙级）以上资质证书，且在深圳市水务局登记备案的单位。

项目负责人要求：具有高级工程师职称。

8. 招标文件发布时间: 2017年05月27日（上午9:00-11:30；下午:14:30-17:30）至2017年06月05日（上午9:00-11:30；下午:14:30-17:30）（北京时间，节假日除外）。招标文件在本公告附件，请下载。

9. 投标报名地点: 深圳大学办公楼240室。报名时需提供企业营业执照复印件（加盖公章）和法人委托书（加盖公章）。

10. 现场踏勘（答疑会）时间：  /

11. 现场踏勘地点：  /

12. 截标时间：2017年06月06日(星期二) 10:00 （北京时间）

13. 开标时间：2017年06月06日(星期二) 10:00  （北京时间）

14.开标地点：深圳大学办公楼241室。投标书直接送至开标室。

15.本项目收取标书费150元，报名费收取以公司转账或现场的形式于开标前收取。

16.报名时投标人须自行打印 投标报名表(加盖公章)(投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/Download.asp?FileName=uploadfiles/22610470_投标报名表.doc）。

异地投标人报名可将公司营业执照、投标报名表及购买标书转账回执发至邮箱：suncong@szu.edu.cn。

标书费缴纳至深圳大学基本账户(并在转账单上备注项目编号)：

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：748467064612

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：孙老师 电话：（0755）2653 1103

王老师 电话：（0755）2653 1129

招投标投诉电话：0755-26535738

投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位:　深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

目    录

一、项目概况…………………….………………………5

二、招标内容…………………….………………………5

三、投标说明…………………….………………………5

四、投标书格式………………….………………………6

五、投标保证金………………….………………………6

六、合同范本………………….…………………………7

附件一：投标书 ………………………….………………14

附件二：编制人员配备情况表  …….….….….….….….….15

一、项目概况

项目名称：深圳大学科技园一期工程水土保持方案编制

建设地点：深圳大学后海校区北区

投资来源：自筹

工程概况：新建深圳大学科技园一期项目，总投资估算为29881万元，项目选址于深圳大学后海校区东北角，规划用地15657m2，土石方量约11万立方米。本项目建设规模58800m2，其中地上建筑面积50000m2，地下室及人防建筑面积8800m2。主要包括科研孵化用房、学生创业园、科研用房及配套服务用房。

二、招标内容

负责编制建设项目水土保持方案文件编制并通过评审与审批，配合并参加相关各种汇报会、论证会，配合工程设计等工作。

工作内容包括:（1）负责编制 深圳大学科技园一期工程 建设项目水土保持方案文件，并承担深化方案文件以及政府主管部门审批过程中而出现的反复修改的工作责任（合同总费用内已含以上费用）。水土保持方案文件深度必须达到国家、省、市及行业有关规定要求及招标人所需下一步工作要求。（2）负责组织专家对所提交的有关方案进行评审，直至方案文件通过评审并取得水务部门批文。（3）配合并参加相关各种汇报会、论证会，配合工程设计等工作，并按合同要求完成有关后续服务工作。

##### 三、投标说明

1、本项目采用 公开招标 的方式，

企业资质要求：具有编制开发建设项目水土保持方案设计乙级（含乙级）以上资质证书，且在

深圳市水务局登记备案的单位。

项目负责人要求：具有高级工程师职称。

2、费用与支付：

费用：按照深圳市现行收费标准自主优惠报价，投标上限为 100000 元。

支付：提交资料并获得政府主管部门同意的批复文件后付清合同款。

3、工作周期：发出中标通知书之日且甲方提交资料齐全后 20 日历天内提交建设项目水土保持方案文件初稿；技术评估和专家审查后5 日历天，完成方案文件修改并协助甲方报市水务部门审批。

4、评标办法：最低价法（若报价最低的投标单位超过一家，则报价最低的全部投标单位采用抽签方式确定中标单位）。

5、废标条件：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未参加抽签定标会的（适用于抽签定标法）；

（3）未提交投标书或投标书未按招标文件规定填写、签署和盖章的（投标书为法定代表人签字的须提供法定代表人资格证明书；投标书为授权委托人签字的须提供法定代表人资格证明书和法定代表人授权委托书）。

（4）未按照本招标文件“四、投标文件格式”的要求提供投标文件的（包括文件组成、份数及密封要求）

6、投标文件有效期：投标截止之日后 60 日历天。

7、开标评标结束后，招标人将在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受，中标人在收到中标通知后，应按本招标文件第五条的合同范本在30日历天内与招标人签订合同。

8、投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自理。

9、投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘。安全责任自负，费用自理。

10、被邀请的投标人因故放弃投标的（包括不领取招标文件或不按时递交投标文件等情形），应当在招标公告截止后2日内作出具体的放弃行为前向招标人作出书面说明。投标人不在限定时限内作出说明或者说明的理由不被招标人和主管部门认可的，招标人将在今后拒绝该投标人参加招标人其他任何工程的投标，并将提请主管部门对该投标人作不良行为记录。

11、抽签定标程序按照深圳大学抽签定标程序办理。（适用于抽签定标）

12、经过投标报名被确定为投标人后，投标人因故放弃投标的（包括不领取招标文件或不按时递交投标文件等情形），应当在招标会后2日内作出具体的放弃行为前向招标人和主管部门作出书面说明。投标人不在限定时限内作出说明或者说明的理由不被招标人和主管部门认可的，招标人将在今后拒绝该投标人参加招标人其他任何工程的投标，并将提请主管部门对该投标人作不良行为记录。

##### 四、投标文件格式

1、投标文件组成：

（1）投标书（格式见附件一）。

（2）法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书（原件），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖企业公章）。

（3）资质文件：
　　 ⅰ 通过年审的有效营业执照（复印件，加盖企业公章）。
　　 ⅱ 企业、项目负责人资质证书（复印件，加盖企业公章）。

（4）工程咨询人员配备情况：

工程咨询人员配备情况表（格式附件二）。

（5）投标承诺函、保证金退还信息表

2、投标文件一式三份，其中正本一份，副本二份（正本与副本装在同一封套里），正本与副本应有相应的标记，当正本与副本不一致时，以正本为准。投标文件应进行密封。

## 五、投标保证金

1、本项目投标保证金10000元，投标人须在开标前将投标保证金通过 公司基本账户 以现金存款或转账的方式缴纳至深圳大学基本账户（已缴纳年度投标保证金的预选供应商，无需再就本项目缴纳投标保证金）。

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：748467064612

备注：项目编号

2、提交投标文件时，必须提供银行存款凭证或转账回单。

3、开标后一个月内办理未中标投标人的保证金退还手续，项目合同签订后一个月内办理中标投标人的保证金退还手续，咨询电话：26057039

4、若发生下列任何一种行为，招投标管理中心在书面通知投标人（或中标人）后没收其投标保证金：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在中标公示期(公示期为72小时)后五个工作日内未领取中标通知书；

（3）中标人在中标通知书中规定期限内未与采购人联系签订合同；

（4）经政府采购招标管理部门审查认定投标人有违反《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的行为。

##### 六、合同范本

深圳大学水土保持方案编制合同

项目名称：      深圳大学科技园一期工程

项目地点：         深圳大学后海校区

合同编号：       SZUJJB201706STBC

发 包 人：   深圳市深圳大学资产经营有限公司

承 包 人：

签订日期：

发包人（以下简称甲方）：深圳市深圳大学资产经营有限公司

（联系人：姚兆军 电话：13602540199 地址: 广东省深圳市南山区南海大道3688号 ）

承包人（以下简称乙方）：

（联系人：         电话：            地址:                                ）

本工程于        年     月     日招标，确定由乙方进行  深圳大学科技园 一期工程  (项目)建设水土保持方案文件编制工作。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其国家、深圳市现行有关法规和规章、规定，结合本工程的招标文件要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协调一致，订立本协议。

# 第一条  工程概况

项目名称： 深圳大学科技园一期工程

建设地点： 深圳大学后海校区

投资来源： 自筹

工程概况：新建深圳大学科技园一期项目，总投资估算为29881万元，项目选址于深圳大学后海校区东北角，规划用地15657m2，土石方量约11万立方米。本项目建设规模58800m2，其中地上建筑面积50000m2，地下室及人防建筑面积8800m2。主要包括科研孵化用房、学生创业园、科研用房及配套服务用房。

# 第二条  编制依据

2.1 招标文件、补遗书和答疑书等；

2.2 甲方提交的基础资料；

2.3 投标文件；

2.4 各阶段设计文件审查意见；

2.5 国家及地方现行有关规范、规程和规定；

2.6 其他有关资料。

# 第三条  组成合同的文件及优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序判断：

（1）本合同书 ；

（2）中标通知书；

（3）招标文件及其附件（含补遗书）；

（4）投标文件及其附件；

（5）本合同当事各方各类有约束力的往来函件。

# 第四条  工作范围及内容

4.1本合同项目的工作范围包括：

深圳大学科技园一期工程 （项目）范围内的水土保持方案文件编制，并负责组织专家对所提交的有关方案文件进行评审，取得政府主管部门同意批文，并按合同要求完成有关后续服务工作。

4.2方案文件编制的工作内容：

4.2.1中标后，乙方应立即组织本项目编制人员踏勘现场，开展详尽的资料收集、调查摸底工作；

4.2.2 根据甲方提供的编制依据文件及有关规范、技术要求等完成水土保持方案编制工作；

4.2.3 负责组织专家评审会，申请有关政府主管部门及专家的审查手续（合同价已含此有关费用）。

4.2.4 根据政府主管部门的审核意见进行方案文件的修改；

4.2.5 负责配合本项目工程设计单位的初步设计和施工图设计工作。

# 第五条  乙方向甲方交付的成果文件及提交时间

5.1 成果文件

（1）通过评审的水土保持方案文件(含有关效果图、图纸、造价等，装册)   6套

（2）有关电子文档(含效果图、方案设计图、方案汇报幻灯片和造价等)     2套

（3）提供参加相关各种汇报会、论证会等工作所需的相关文件及电子文档。

5.2 咨询成果提交时间

乙方应在甲方发出中标通知书之日且甲方提交资料齐全后 20日历天内提交建设项目水土保持方案文件初稿；技术评估和专家审查后5 日历天内，完成方案文件修改并协助甲方报市水务部门审批。

# 第六条  合同价款及其支付

6.1本合同为总价包干合同，总费用为人民币      元（大写：）                    ，该费用已包含专家评审费和乙方应缴纳的各种税费，本合同费用包干不变且不与本工程建安费等结算造价挂钩。

6.2 支付

6.2.1 本合同项目不设预付款，提交水土保持方案书，并通过评审，提交资料并获得政府主管部门同意的批复文件后付清合同款。

6.2.2 咨询费以人民币支付，并以转账方式支付给乙方。

# 第七条  甲方的权利和义务

7.1 甲方对编制过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督方案文件编制工作开展，控制编制过程。

7.2 检查乙方项目编制组的组成和人员到位情况、人员稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、能力不足致使文件编制不能按计划完成时，可要求乙方增加或替换相应的技术人员，乙方不得拒绝。

7.3 负责提供本工程方案编制的基础资料。

7.4 指派专人与乙方保持密切联系，及时协调有关问题。

7.5 按合同规定支付合同费用，按照合同与乙方约定的内容尽职履责。

7.6 甲方根据工程需要，提出本合同范围以外的工作内容，乙方应予以执行，所发生费用，经双方协商解决。

# 第八条  乙方的权利和义务

8.1 乙方收到甲方提供的编制依据文件及基础资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰或错误，应在7日内向甲方提出书面意见。

8.2 乙方必须根据甲方提供的依据文件及国家有关的设计标准、技术规范、规程完成方案文件的编制工作，并确保文件质量，承担文件深化以及政府主管部门审批过程中而出现的反复修改的工作责任（合同价已含以上费用），若因为乙方的方案文件问题导致方案评审没有一次性通过，乙方负责组织下次评审及相关费用。

8.3 乙方对文件编制深度和质量承担保证责任（文件编制深度必须满足国家及深圳市关于水土保持方案文件编制深度的要求及招标文件的要求）。对文件的正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，甲方或政府部门及委托的相关单位组织的审查并不减少乙方的以上所有责任。

8.4 乙方在编制中应以设计限额为基础，通过多方案技术经济比较，对设计进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保水土保持费用符合本工程项目有关设计和施工现状的要求。

8.5 对涉及安全或对投资影响重大的有关计算，乙方必须提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等）以便甲方或甲方委托的相关单位在必要时使用其它程序进行验算，乙方不得以专利和知识产权为借口拒绝配合。

8.6 乙方必须根据本工程的实际情况进行编制，否则引起的有关图纸的偏差、施工签证及工程量的追加、投资的增加，乙方应承担其相关责任和相应的处罚。

8.7甲方需增加资料时，乙方只收取成本费，成本费按有关规定执行。

8.8 乙方应指派合格的编制代表协调解决有关问题。

# 第九条  编制进度、质量、投资控制

9.1 乙方应根据合同规定的工期要求，严格按照进度计划开展和组织编制工作，保证编制工作如期完成。

9.2 乙方应积极配合甲方委托的相关单位进行定期检查，方式是会议或巡检。

9.3 按照甲方建立的编制例会制度，乙方相关人员应参加编制例会、技术研讨会、协调会等。

9.4 乙方应积极配合甲方对编制工作的全面检查，包括投资额、编制进度、编制深度与质量、人员到位和投入力量等，对存在的问题，应及时进行整改。

9.5 在编制过程中，乙方应及时向甲方提交各种方案、建议，以便甲方对此进行审查把关。

9.6在保证编制质量的前提下，乙方应按工程实际情况进行编制，严格控制方案修改的变更，严格控制工程造价。

9.7 乙方应努力提高概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和价格等各项编制依据，使概算能够完整地反映方案内容，合理地反映施工条件，准确地确定工程造价。

9.8乙方应配合甲方将方案文件或中间资料报送有关主管部门审查，并按其审查意见修改完善。

9.9乙方应积极配合甲方进行的其他设计文件审查工作，提供审查所需的资料。

# 第十条  违约责任

10.1 甲方违约责任

10.1.1在合同履行期间，非因乙方的过错，甲方要求中止或解除合同，则：

（1）如果乙方尚未开始编制工作，则双方签署终止合同协议且甲方不补偿乙方任何费用；

（2）如果乙方已开始编制工作，则双方协商确认实际已完成工作量占总工作量的比例，由甲方支付已完工作量的费用，但最多不超过合同价的80%。

10.1.2 在合同履行期间，非因乙方的过错，审核单位不同意下达水土保持方案批复，则双方协商确认实际已完成工作量占总工作量的比例，由甲方支付已完工作量的费用，但最多不超过合同价的80%。

10.2 乙方违约

10.2.1 乙方未按合同约定履行职责的，甲方有权要求乙方立即纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，如乙方在收到甲方纠正通知后五日内未予纠正的，则甲方将停付咨询费，且乙方应当赔偿甲方因此遭受的损失，直至解除合同关系。

10.2.2 若因乙方原因导致提交的成果文件无法通过甲方或政府有关部门组织的审查，甲方有权发出如下任何指令，乙方必须无条件遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新编制或采取补救措施，以达到质量要求，直到通过甲方或政府有关部门组织的审查，由此引起的费用增加和工期延误由乙方负全部责任；

（2）解除该不合格部分的合同，甲方将该不合格部分指定分包给其他编制单位，并扣除乙方合同总价中此部分的编制费用。

10.2.3 乙方在合同有效期内，应当履行合同约定的义务，如因非甲方的原因而产生工期延误或文件缺陷，造成甲方损失或虽未发生实际损失但存在风险，乙方应承担相应赔偿责任。

10.2.4由于乙方原因不按合同规定期限提交咨询报告时，乙方应向甲方支付违约金，其违约金额为每拖延一天，按合同款的千分之一计算向甲方支付，但最高不超过本合同的咨询服务费用总额。

10.2.5合同生效后，乙方如要求终止或解除合同，乙方应在终止或解除合同后30日内赔付本合同第六条规定的合同款给甲方，并承担因终止或解除合同的相应责任。

# 第十一条  合同生效、变更和解除

11.1 本合同经双方代表签字盖章，即为生效；合同生效的时间以双方签署的合同上注明的时间为准。

11.2 对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商同意后由法定代表人或授权代理人签署书面文件方为有效，并作为本合同的组成部分。

11.3双方协商一致，可以解除合同。

11.4双方因不可抗力致使合同无法履行，任何一方可以解除合同。但解除方应同时提供其受不可抗力影响之证据。

# 第十二条  争议及解决

12.1 如甲、乙双方在履行合同时发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或者调解不成的，任何一方均可向深圳仲裁委员会申请仲裁。

12.2 除提交仲裁的争议事项外，其余工作应照常进行。

# 第十三条  其它

13.1 甲方应保护乙方的方案文件版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的方案文件不得用于本合同外的项目。

13.2乙方保证，甲方使用乙方方案文件将不会对任何第三方构成侵权。任何第三方向甲方提出的侵权之诉讼或索赔均由乙方承担处理工作和赔偿责任。

13.3所有方案文件的文字表达以中文为准。

13.4本合同（含附件“编制人员配备情况表”）本合同一式  拾  份，甲方  陆 份，乙方  肆  份。

本合同（含附件“编制人员配备情况表”）经双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效。

发  包  人：                         承  包  人：

深圳市深圳大学资产经营有限公司

（盖章）                             （盖章）

地址：                                地址：

广东省深圳市南山区南海大道3688号

法人代表或授权代理人                  法人代表或授权代理人

签字：                                签字：

电话：	电话：

传真：	传真：

开户银行：                            开户银行：

账号：	账号：

邮政编码：	邮政编码：

合同订立地点：

合同订立时间：         年      月     日

备案意见：

备案机构（公章）

经办人：

年   月   日

附件一

投标书

致招标人：深圳市深圳大学资产经营有限公司

1、 根据已收到贵方的《 深圳大学科技园一期工程 水土保持方案文件编制招标文件》，经考察现场和研究上述招标文件及其他有关文件后，我方理解和接受招标文件的条件和要求,并接受贵方招标文件规定的方式确定中标人。

2、 经分析研究贵方提供的上述工程的投标人须知、合同条件、技术规范、技术要求、图纸及所有补遗书，并经考察现场后，我方愿意以人民币（大写）：             （RMB:       ）按招标文件要求完成全部工作。

3、我方承认投标书所有文件（含附件）是我方投标书的组成部分。

4、 如果我方中标，我方保证在投标文件中规定的时间内与贵方按照招标文件范本签订合同，按照合同要求完成有关工作内容。

5、 我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效。在此期间内我方将受此约束。

6、 在任何正式合同协议书签署之前，招标文件、招标文件补充通知、招标答疑、补遗文件、本投标文件连同贵方的中标通知书应成为约束贵、我双方的合同文件。

投标人：                                         投标人地址：

法定代表人或其                                   邮编：

授权代理人签字：

日期：     年     月     日                      电话：

附件二

### 编制人员配备情况表

项目名称：

投 标 人：

| 姓 名 | 年龄 | 职 务 | 学 历 | 职 称 | 从事工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖章）：                             法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年     月     日

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：  （授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号： SZU2017142FW

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

公司名称：                  （公章） 营业执照号码：

法定代表人：    （亲笔签名）         联系电话：

职    务：                           身份证号码：

生效日期：      年   月   日

注：本授权书内容不得擅自修改。

投标承诺函

致 深圳大学：

根据招标文件的要求，现提供已签署和密封的正副本投标文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

招标编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本投标文件的有效期为投标截止日后  60 天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到投标报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按招标文件规定向贵方缴纳保证金，并按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次投标活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

投标人：                           （公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：              （亲笔签名）

通讯地址：                                   邮政编码：

电话：                               传真：

承诺日期：      年    月    日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

保证金退还信息表

深圳大学招投标管理中心：

我方参加编号为：                   项目投标，投标保证金缴纳情况为以下第    种：

第1种：已缴纳工程项目预选供应商本年度投标保证金壹万元整。

第2种：已缴纳长期投标保证金壹万元整。

第3种：已缴纳本项目投标保证金壹万元整，缴款账户为：

户名：

账号：

开户行：

投标人名称：        （公章）

投标代表签名

联系电话

日期

附 保证金缴款凭证

- 注：保证金退还事宜，请联系 2605 7039 冯老师

文件袋封面格式

投标文件 内容：正、副本文件 投 标 人： 招标编号： 项目名称： 在 年 月 日 点之前不得启封 递交地点：

重要提示：

- 正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

- 开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

- 递交投标文件时务请提早到达！