深圳大学

智慧校园核心业务系统客户化升级改造

采购文件

（采购编号：SZUCG20200561EQ）

深圳大学招投标管理中心

二零二零年十月

谈判邀请书

江苏金智教育信息股份有限公司

经深圳大学批准，现就  智慧校园核心业务系统客户化升级改造 项目进行单一来源谈判，欢迎贵公司参加，具体事项如下：

1. 采购编号：SZUCG20200561EQ

2. 项目名称：智慧校园核心业务系统客户化升级改造

3. 项目预算 :360,000.00元(人民币)

4. 谈判邀请对象：江苏金智教育信息股份有限公司

5. 出于疫情防控需要，投标人不能现场购买采购文件。如需购买财顾文件请通过邮件报名，电子版采购文件可以在网站http://bidding.szu.edu.cn“招标公告”的本项目的招标公告页中下载。

受邀请的供应商需将公司营业执照、投标报名表（投标代表签名、加盖公章）和150元标书费缴纳凭证（标书费付款回执至少应有收款人账户、付款人账户、转账时间、转账金额等信息）一并扫描发至邮箱zhaobiao@szu.edu.cn ；标书费缴纳至深圳大学账户：

开户行：中国银行深圳深大支行

户名：深圳大学

账号：7549 6835 0439

备注：项目编号

投标报名表下载链接：http://bidding.szu.edu.cn/listfile.asp。

6.谈判时间：2020年10月15日09:30时 （北京时间）

7. 谈判地点：深圳大学办公楼241室。

所有投标文件应于2020年10月15日09:30时之前邮寄（EMS，顺丰（不含顺丰同城））到深圳大学招投标管理中心（以快递到达时间为准，不接受快递到付）。

投标文件不接受现场递交。

邮寄地址：深圳市南山区南海大道3688号 深圳大学汇元楼242室

收件人、联系方式：黄老师，（0755）2653 2310\8697 0737

投标文件密封性要求：投标人邮寄的投标文件应在快递包装内有完整的密封包装，密封包装上应有明确的项目编号、项目名称、投标公司名称。密封包装不完整、有破损且该破损可能导致文件内容泄露的投标文件将被拒绝接收。

招标机构名称：深圳大学招投标管理中心

联 系 人：劳老师 电  话：（0755）26531103

招投标投诉电话：0755-26535738   投诉邮箱：ChenJC@SZU.EDU.CN

受理单位:   深圳大学招投标管理中心

纪委监督电话：(0755)2653 4925

谈判人须知

- 谈判邀请对象：江苏金智教育信息股份有限公司

二、谈判报价和货币

谈判报价应包括但不限于：产品价、运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、验收检验费、培训费用以及售后服务费用等相关一切费用。

谈判货币：人民币。

三、谈判书的编制和递交

谈判时需提供谈判书正本一份、副本四份（数量不齐者作废标处理），并在谈判书封面上注明。谈判人编制的谈判书中须包含以下材料（加盖公章）：

1、谈判报价表；

2、谈判人法人代表授权书；

3、谈判承诺函；

4、企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

5、资质证书；

6、谈判人认为需要提供的其他材料（如经营业绩<须附合同复印件或中标通知书复印件>等）。

缺少上述1～4的任一文件，视为对实质性条款的不响应，将导致谈判无效。

四、付款计划

验收合格后，采购方整理相关付款资料，经校内审批后交由市财政局统一支付货款。

五、谈判有效期

谈判文件将在谈判文件递交截止后60天内有效。投标有效期不足的谈判文件将被拒绝。

六、谈判方法

就商务、技术等方面进行谈判，供应商有三次报价机会。

七、谈判文件的式样和签署

谈判文件的封面应注明“项目名称、招标编号、投标人名称、谈判日期等”；

谈判人应在每一份谈判文件上编上页次，装订成册（不允许使用活页夹），每套谈判文件须清楚地标明“正本”、“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准；

谈判文件的[正本]封面均应由谈判人加盖谈判人法人公章；

谈判文件副本可采用谈判文件的正本复印而成，谈判文件中已标明“谈判人代表签名”处必须由谈判人法定代表人或其授权代表签字；已标明“盖章”之处，必须加盖谈判人法人公章；

除谈判人对错处作必要修改外，谈判文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由谈判人授权代表在修正处签字；

电报、电传、传真形式的投标概不接受。

八、包装密封要求

谈判文件需编制五份(一份为正本,四份为副本)，密封封装递交。密封封装表面均应正确标明谈判人名称、地址、项目名称、谈判文件名称、并注明谈判时间之前不得开封（在封口位置的封条上标注注明），封口位置须加盖谈判人法人公章。未密封的谈判文件将被拒绝接收。

九、细微偏差修正

细微偏差是指经评标正委员会确认为通过初审的谈判文件虽然实质上响应采购文件要求，但个别地方存在遗漏或者提供了不完整的技术信息及数据，并且修正这些遗漏或者不完整不会更改谈判文件的实质性内容。

经谈判委员会确认为通过初审的谈判文件，若存在个别计算或累计方面的算术错误可视为谈判文件存在细微偏差并按照以下原则进行修正：

1、用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准进行修正；

2、单价与采购量的乘积与总价不一致时，通常以单价为准。除非谈判委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以合价为准，并修正单价；

3、分项累计与谈判总价不一致时，通常以分项累计为准。除非谈判委员会认为分项有明显的小数点错位，此时应以谈判总价为准，并修正分项投标；

4、谈判人对该谈判有声明的，以该谈判声明为准。

按照上述修正调整后的谈判经谈判人确认后，对谈判人起约束作用。

经谈判委员会确认存在细微偏差的谈判文件，谈判委员会可以于谈判结果宣布之前要求谈判人对谈判文件中存在的细微偏差进行修正，若谈判人拒绝修正，则其谈判文件将被拒绝。

十、谈判代理人会同采购人接受或拒绝任何投标或所有投标的权利

出现下列任何一种情形，谈判代理人和采购人保留拒绝任何投标以及宣布谈判程序无效的权力：

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故采购任务取消的。

十一、签署合同

中标人在收到中标通知书后，在中标通知书上规定的时间内，应委派授权代表联系采购人签订合同。未在规定时间内联系采购人签订合同的，招投标管理中心有权取消中标人的中标资格。

十二、质疑

如谈判人对谈判结果有质疑，须在公示期内以质疑函的形式将全部质疑内容一次性向招标代理人提出，否则不予接收。函中需明确质疑对象、内容，同时提供证明其质疑内容的材料。

提出质疑的谈判人应保证提出质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

属以下情况之一者，为不合格质疑或投诉，不予受理：

1、质疑人不是该项目的投标人；

2、质疑投诉文件无合格签字及盖章的；

3、质疑投诉文件无明确质疑对象或内容的；

4、未提供详实有效的证明材料；

5、质疑投诉人多次提供虚假情况的；

6、非在公示期内送达的。

项目需求

受疫情影响及学校管理上的变化，需要对现有智慧校园系统进行升级和客户化改造，针对学校的学科调整进行业务系统相应管理功能的调整及数据处理，对原有服务器环境进行迁移，重新进行业务平台部署，开发疫情应急保障新增功能。技术、功能及服务要求具体包括：

1采购需求

1．1学科调整数据及业务处理

人事、教务、研究生、学工四大业务线应学校学科调整要求，需要对各业务线近600个功能当中的教职工和学生的所在单位或所在院系信息进行调整，包括学部及院系信息的拆分或合并。由于有些单位被拆分有些单位被合并，进行学科调整时，需要对系统当中的存量及增量数据进行处理。

1．1．1人事系统组织机构调整

根据学校学科调整要求，人事系统开发及改造以下功能：

- 添加学部

- 新增新设的学院和机构

- 合并现有的学院和机构

- 裁撤取消的学院机构

- 拆分现有学院学科至其它学院

- 数据调整

- 数据测试验证

1．1．2研究生系统组织机构调整

根据学校学科调整要求，研究生系统开发及改造以下功能：

- 组织机构中，涉及到研究生院的教学单位的编码以研究生院的定义为主，非教学单位的编码以人力资源部为主；

- 研究生院系统内部编码统一以招生三位编码（即上报研招网标准）为准；

- 涉及现有系统中招生、学籍、培养、学位、研工相关模块中的相关代码；

- 机构调整部分包括新学院组（筹）建、学院更名、学部建立 ；

- 学科、专业调整部分，按照文件内容调整学院（学部）、学科、学科方向、专业的对应关系。

- 对被调整的学院进行数据检查，包括页面数据、机构数据、教职工数据、导师数据、学生数据、业务数据、报表取值数据等 。

1．1．3教务系统组织机构调整

根据学校学科调整要求，教务系统开发及改造以下功能：

- 组织机构中，涉及到教务部的教学单位的编码以教务部的定义为主，非教学单位的编码以人力资源部为主；

- 新建的四个学院和现有系统的“学院”层级一致，在系统重新设立和学院、学生类别等的对应关系；

- 学院更名需要保留老的学院名称，方便对历史数据的管理。重新给更名后的学院编码，并调整与学科、专业的对应关系，保证老数据在老的学院名称下可以查询；

- 学部层级和系统上“学院”一致，学部层级下设的学院不参与系统逻辑处理，但可以在学籍中添加字段进行显示，同时需调整学部、学科、专业的关系；

- 对被调整的学院进行数据检查，包括页面数据，机构数据、学生数据，业务数据、报表取值数据等涉及的功能模块数据进行全面检查。

1．1．4学工系统组织机构调整

根据学校学科调整要求，学工系统开发及改造以下功能：

- 人事、研究生、教务系统调整完成后，学工系统通过调整接口同步新的组织机构和学生所在院系。包手学生基本信息、勤工助学、困难认证、奖学金、助学金等业务模块、迎新、离校；

- 进行数据检查，包括页面数据，机构数据、学生数据，业务数据、报表取值数据等涉及的功能模块数据进行全面检查。

1．2服务器环境迁移及业务平台部署

由于智慧校园硬件系统扩容，需要将现有智慧校园服务平台上的所有业务系统迁移到新的硬件平台上，并完成整个业务平台的部署，共涉及80余台服务器的搭建及对应的服务附件文件数据的迁移。还包括迁移后数据接口的调整，新业务平台负载性能及安全性能测试。

1．2．1实施内容

1、智慧校园服务平台包括统一身份认证平台、门户网站平台、服务开放平台，以及相关的LDAP、redis、nginx等，中标人需完成智慧校园服务平台上80余台服务器的迁移及新业务平台的部署，包括应用服务器上附件文件数据的迁移；

2、投标人在完成智慧校园环境迁移及业务平台部署后，对于由于服务器名称或IP地址、数据源、端口等发生变化导致原有数据及通信接口不能使用的情况，需要完成各数据源、数据接口及通信接口的重新配置；

3、安全性要求。投标人需要对迁移后的智慧校园平台环境进行检测和维护，以满足智慧校园业务正常开展德要求。检测和维护的范围包括操作系统、中间件、数据库、配置文件等，要根据运行环境中的检测结果，进行补丁修复、安全加固等操作。需要对新环境服务器平台进行安全扫描和漏洞修复；

4、业务平台运行保障。投标人在智慧校园服务平台迁移期间，不能影响现有各项业务和数据服务的正常使用，需要保证智慧校园业务平台的正常登录和使用；

5、投标人投标时需提供详细的迁移、部署及保障的方案。

6、迁移完成后，要保证保障智慧校园服务平台与原有第三方系统的对接，如财务交费、中科院论文影响因子查询、博达的广告接口等；

7、迁移完成后，需要进行智慧校园业务平台的性能测试；

1．2．2需要迁移的服务器清单

| 序号 | 业务线名称 | 用途 | 服务器名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 统一身份认证 | 统一身份认证Nginx代理服务器1 AMP前端静态资源 RES静态资源服务（前端开发组件、样式库） | idsnginx1 |
| 2 |  | 统一身份认证Nginx代理服务器2 AMP前端静态资源 RES静态资源服务（前端开发组件、样式库） | idsnginx2 |
| 3 |  | 统一身份认证SSO认证服务器1 身份认证管理平台服务器 | idssso1 |
| 4 |  | 统一身份认证SSO认证服务器2 | idssso2 |
| 5 |  | 统一身份认证SSO认证服务器3 | idssso3 |
| 6 |  | 统一身份认证SSO认证服务器4 | idssso4 |
| 7 |  | 统一身份认证LDAP数据库服务器1 统一身份认证 Redis内存服务器1 | idsldap1 |
| 8 |  | 统一身份认证LDAP数据库服务器2 统一身份认证 Redis内存服务器2 | idsldap2 |
| 9 |  | 统一身份认证LDAP数据库服务器3 统一身份认证 Redis内存服务器3 | xkids01 |
| 10 |  | 统一身份认证LDAP数据库服务器4 统一身份认证 Redis内存服务器4 | xkids02 |
| 11 | 应用管理平台 | 应用管理平台服务器1 | amp1 |
| 12 |  | 应用管理平台服务器2 | amp2 |
| 13 |  | 应用管理平台服务器3 | amp3 |
| 14 |  | 应用管理平台服务器4 | amp4 |
| 15 | 能力开放平台 | ESOP管理平台1 | esop1 |
| 16 |  | ESOP网关 | esop2 |
| 17 |  | Redis内存服务器1 | redis1 |
| 18 |  | Redis内存服务器2 总线管控台MySql数据库 | redis2 |
| 19 |  | API接口适配服务器1 | apiservice1 |
| 20 |  | API接口适配服务器2 | apiservice2 |
| 23 | 数据库 (数据库由第三方海量负责处理) | 数据库服务器1（RAC） | db1 |
| 24 |  | 数据库服务器2（RAC） | db2 |
| 25 | 主数据 | ODI服务器 | odi |
| 26 |  | 主数据管理控制台1 | mdm1 |
| 27 |  | 主数据管理控制台2 | mdm2 |
| 29 | 作业平台 | 任务中心服务器1/统计分析 | task1 |
| 30 |  | 任务中心服务器2/易表通 | task2 |
| 31 | 应用服务器 | 人事应用运行服务器1 | hrapp1 |
| 32 |  | 人事应用运行服务器2 | hrapp2 |
| 33 |  | 教务应用运行服务器1 | jwapp1 |
| 34 |  | 教务应用运行服务器2 | jwapp2 |
| 35 |  | 教务应用运行服务器3 | jwapp3 |
| 36 |  | 教务应用运行服务器4 | jwapp4 |
| 37 |  | 研究生应用运行服务器1 | yjsapp1 |
| 38 |  | 研究生应用运行服务器2 | yjsapp2 |
| 39 |  | 学工服务器1 | xgapp1 |
| 40 |  | 学工服务器2 | xgapp2 |
| 41 |  | 体育场馆1 | tycg |
| 42 |  | jwxk-01，Weblogic主控服务器 教务选课主控节点（选课阶段） | xk01 (ydapp) |
| 43 |  | jwxk-02，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk02 |
| 44 |  | jwxk-03，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk03 |
| 45 |  | jwxk-04，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk04 |
| 46 |  | jwxk-05，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk05 |
| 47 |  | jwxk-06，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk06 |
| 48 |  | jwxk-07，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk07 |
| 49 |  | jwxk-08，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk08 |
| 50 |  | jwxk-09，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk09 |
| 51 |  | jwxk-10，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk10 (原ydby) |
| 52 |  | jwxk-11，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk11 (12.25新增) |
| 53 |  | jwxk-12，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk12 (12.25新增) |
| 54 |  | jwxk-13，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk13 (12.25新增) |
| 55 |  | jwxk-14，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk14 (12.25新增) |
| 56 |  | jwxk-15，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk15 (12.25新增) |
| 57 |  | jwxk-16，受空节点 教务选课应用服务器（选课阶段） | xk16 (12.25新增) |
| 58 |  | redis-01（备） 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis01 （原bpm1） |
| 59 |  | redis-02（备） 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis02 （原bpm2） |
| 60 |  | Redis-03 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis03 (12.25新增) |
| 61 |  | Redis-04 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis04 (12.25新增) |
| 62 |  | redis-05 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis05 |
| 63 |  | redis-06 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis06 |
| 64 |  | Redis-07 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis07 |
| 65 |  | Redis-08 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-redis08 |
| 66 |  | Nigix-01 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-nigix01 12.26k克隆 |
| 67 |  | Nigix-02 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-nigix02 12.26k克隆 |
| 68 |  | Nigix-03 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-nigix03 12.26k克隆 |
| 69 |  | Nigix-04 教务选课专用（选课阶段） | jwxk-nigix04 12.26k克隆 |
| 70 |  | 研究生应用备用服务器1（选课阶段） | yjsby1 |
| 71 |  | 研究生应用备用服务器2（选课阶段） | yjsby2 |
| 72 |  | 研究生应用备用服务器5（选课阶段） yjsnginx1 | yjsby5 |
| 73 |  | 研究生应用备用服务器6（选课阶段） yjsnginx1 | yjsby6 |
| 74 |  | 安心守护 | axsh |
| 75 |  | 远程管理服务机1 | mtc1 |
| 76 |  | 远程管理服务机2 | mtc2 |
| 77 |  | 教务自助打印服务器 | jwzzfw |
| 78 |  | 人事自助打印服务器 | hrzzfw |
| 79 |  | 研究生自助打印服务器 | yjszzfw |
| 80 |  | 自助打印服务器-4.0版本 | zzdy_new |

1．2．3迁移后的测试

- 迁移完成后需要对被迁移的服务器进行与其它业务线之间的通信测试；

- 迁移后各业务模块报表修改（主要修改报表的数据源地址）；

- 迁移后测试验证与第三方系统对接通讯，如：教务系统的财务交费、人事系统与中科学论文影响因子的查、博达的广告接口等；

- 迁移后服务器稳定性测试；

1．2．4迁移保障

- 在迁移过程中，中标人负责保障业务正常运行和数据安全，做好迁移失败预案；

- 迁移过程中，遇到迁移失败，中标方技术人员应尽快负责恢复业务上线，保障用户体验；

- 如果迁移成功，但用户体验差，中标方技术人员应在30分钟内恢复原有业务。在排查清问题后，重新在规划时间内安排迁移；

- 迁移时间一般在晚上12点开始，至凌晨2点结束。

1．3疫情保障新增功能

新冠疫情影响了学校的一些业务模式，需要增加人事自助打印移动端、教务自助打印移动端等模块，解决在教师、学生在不能返校情况下各种证明、成绩单等文件的出具问题。具体功能要求如下：

1、移动自助打印服务技术要求

中标人需为学生师生定制开发移动自助打印功能，采用H5技术，支持嵌入学校公众号、企业号或学校公用的APP。

中标人提供移动自助打印服务需实现与学校身份认证平台的对接，师生可使用现有的教职工/学工号完成首次认证即可在手机端使用服务。

中标人提供的移动自助打印服务，需实现与学校人事系统、教务系统的对接，管理端采用学校现有的自助服务平台，根据现有自助服务平台提供的各类师生证明打印，实现移动端的申请、审核。

2、移动自助打印服务功能要求

（1）移动自助打印服务项目列表展示

师生登录完成后，进入到打印项目选择页面，可以看到全部可打印项目，可根据需要进行打印项目搜索或者筛选。该页面还可以看到未完成订单和已完成订单。

（2）打印项目预览

选择需要打印的项目，进入到预览及份数选择页面。

（3）份数选择

点击“提交打印申请”，会弹出请选择打印份数。

（4）缴费支付

根据学校的缴费设置，如果涉及需要缴费的，支持微信支付。

（5）获取取件凭证

成功提交打印申请，系统会给出本次打印任务的内容说明及取件凭证。在该页面可查看附近的自助终端。

3、人事自助打印移动端功能要求

通过移动端用户登陆统一身份认证，打开人事自助打印内容选择界面，进行各类报表的打印。在移动端生成PDF文件，PDF文件包括真实有效的验证二维码，人事部门公章等信息；人事自助打印通过今日校园的方式开放给教职工使用。

4、教务自助打印移动端功能要求

通过移动端用户登陆统一身份认证，打开教务自助打印内容选择界面，进行各类报表的打印。在移动端生成PDF文件，PDF文件包括真实有效的验证二维码，教务部部门公章等信息；教务自助打印通过公众号的形式开放给学生使用。

2技术要求及验收标准

1、中标人项目实施前需要与招标方进行需求确认，提供完善的技术设计及实施方案，并通过招标方组织的评审；

2、软件功能开发完成后，需要在测试环境下进行功能测试。项目部署实施后，要进行功能与性能的测试；

3、中标人所开发的软件功能以及新部署的系统需要满足国家信息系统安全等保的要求；

4、系统上线后，如果发现软件功能中存在设计开发上的BUG，中标人要无条件进行修改；

5、系统需要稳定运行30天，才可进行验收；

6、项目验收时，中标人必须提供全套技术文档，包括但不限于需求分析说明书、详细设计书、系统测试用例及测试报告、系统部署说明书、系统维护手册、用户手册等；

7、中标人所提供的软件系统必须具有独立的知识产权，由产品软件版权产生的任何纠纷以及造成的各项损失，由中标人负责赔偿；

8、疫情应急保障新增功能开发需采用H5技术,支持嵌入学校公众号或企业号或学校公用的APP。

9、学科调整工作完成时，需要对系统中的存量历史数据以及增量数据进行相应处理，保证学校相关业务的顺利进行。对于涉及的人事、教务、研究生、学工4个系统中已经产生的、不符合学科调整要求的数据进行清洗，确保清洗后的数据能符合学校业务工作的要求。

10、平台迁移及系统发布工作不能在工作时间进行，需要在下班时间或者节假日进行。中标人需保障相关业务系统的安全及稳定性，不影响现有业务系统的正常运行。

3.商务需求

3．1所开发的软件功能免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。

3．2 交货日期

合同签订后30个日历日内交货，并保证所开发的软件模块以及部署的系统平台达到上线运行的要求。同时，提交全套技术文件及资料。所提供的技术文件及资料应齐全，但不限于如下技术文件和资料：

（1）软件安装及操作手册；

（2）软件设计说明书；

（3）软件测试报告；

（4）系统部署及运维手册；

3．3 质保期内响应及故障解决时间

（1）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

（2）故障服务的响应时间小于1小时，即1小时内有能够处理故障的技术人员到达现场。

（3）中断时间不能超过3小时。

（4）当采购方重要的管理岗位遇到问题时，现场提供技术支持。

（5）供应商应定期对产品进行维护，以防患于未然。在整个产品运行过程中，供应商要帮助采购方解决在应用过程中遇到的各种技术问题。

3．4 技术培训服务要求

供应商提供详细技术资料并免费按需方要求进行技术培训。培训的内容及方案应由双方协商制定。供方前来进行技术培训人员的费用包括在合同总价中。

3．5 知识产权保证

供应商应就交付的软件模块及应用平台，保证采购方免受任何第三方主张任何权利，否则由供应商承担全部责任。

谈判文件目录

一、谈判函

谈判人须将谈判报价表单独封存一份，以备唱标。

二、谈判书

第一部分谈判报价表

1.1谈判一览表

1.2 分项报价表

第二部分资格性文件

2.1法定代表人授权书

2.2投标承诺函

2.3营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2.4资质证书

2.5无违法违规行为承诺函

第三部分其他材料

注：谈判文件封面自行设计，但内容须严格按照以上清单顺序进行装订，每页须编注页码。

谈判一览表

谈判人名称：

采购编号：

| 包号 | 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

投标人代表（法定代表人或其委托代理人）：___________________（签名或签章）

日期：

分项报价表

谈判人名称：

采购编号：

项目名称:

(投标人自拟格式)

谈判人代表签字（加盖公章）：

日期：

法定代表人授权书

深圳大学：

兹授权：（授权代表全名）先生/女士作为我公司的合法授权代理人，参与贵单位组织的采购项目投标和谈判。

招标编号：

项目名称：

授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标和谈判，并负责一切文书资料的提供与确认。

有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自法人代表签字之日起生效。

授权代理人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

公司名称：（公章）营业执照号码：

法定代表人：（亲笔签名）联系电话：

职务：身份证号码：

生效日期：年月日

注：本授权书内容不得擅自修改。

谈判承诺函

致深圳大学：

根据采购文件的要求，现提供已签署和密封的正副本谈判文件，并正式授权：

（授权代表全名）以本公司名义，全权代表我方参加投标和谈判。

项目名称：

采购编号：

本公司郑重承诺并声明：

- 我方已认真阅读了全部招标文件及其相关文件，同意接受文件的要求，完全清楚理解其内容及规约，不存在任何异议、质疑和误解之处。

- 我方所提供的一切文件已经过认真、严格的审核，一切文件内容均为全面真实、准确有效且毫无遗漏和保留，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，若出现违背诚实信用和无如实告知之处，愿独自承担相应的法律责任。

- 本谈判文件的有效期为谈判截止日后60天有效。

- 完全服从和尊重评委会所作的评审结果和资格后审决定，同时清楚理解到谈判报价并非是确定中标资格的唯一重要依据。

- 同意按《中标通知书》的要求，如期签订合同并履行其一切责任和义务。

- 我方在参与本次谈判活动中，不曾以任何不正当的手段影响、串通、排斥有关当事人或谋取、施予非法利益，如有行为不当，愿独自承担此行为所造成的不利后果和法律责任。

谈判人：（公司名全称）（公章）

法定代表人或授权代表：（亲笔签名）

通讯地址：邮政编码：

电话：传真：

承诺日期：年月日

注：本承诺函内容不得擅自修改。

文件袋封面格式

谈判文件 内容：正、副本文件 谈判人： 采购编号： 项目名称： 在年月日点之前不得启封 递交地点：深圳大学办公楼241

重要提示：

1.正、副本必须合并封装并标贴此封面，封口处加盖公章。

2.开标报价内容正本与副本必须一致，否则，以正本开标报价为准。

3.递交投标文件时务请提早到达！